项目申报书

基于开源文生图模型的
矢量艺术字生成应用

申报日期：2026 年 6 月 15 日

一、项目概述

本章说明项目的基本信息、建设背景与依据、总体目标与建设内容，并给出完成情况总览，供评审快速建立对项目的整体认识。

（一）项目基本信息

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于开源文生图模型的矢量艺术字生成应用 |
| 项目简称 | Gen2Vec ArtFont |
| 对应赛题 | 基于开源文生图模型的矢量艺术字生成应用 |
| 赛题性质 | 甲方发布任务书、乙方提交响应方案与成果的应用开发类赛题 |
| 项目类型 | 人工智能应用开发 / 计算机视觉 / AIGC 设计工具 |
| 目标平台 | Windows 10 / 11 本地桌面端 |
| 技术路线 | 开源文生图模型 + ComfyUI 工作流 + Python 图像处理与矢量化 + Electron 桌面端 + Node.js CLI 自动化验收 |
| 主要成果形式 | 可运行桌面应用、命令行工具、文生图后端、矢量化后端、 ComfyUI 工作流、分层测试集、验收脚本、技术文档 |
| 开源许可 | 项目自有代码采用 MIT License ；模型与第三方依赖按各自许可证单独说明，全部为可本地部署的开源组件 |

（二）项目背景与建设依据

艺术字是品牌标识、营销海报、活动视觉、商品包装、UI 素材与新媒体内容中的高频设计元素。传统艺术字制作依赖设计师在 Photoshop、Illustrator、Inkscape 等工具中手工绘制，存在创作周期长、批量生成难、风格复用成本高、交付结果难以自动化验收等问题。随着开源文生图模型与本地图像处理工具链的发展，使用自然语言生成高质量艺术字位图已具备可行性，但直接生成的位图仍存在两个关键限制：一是文字准确性、主体完整性与透明背景稳定性需要工程化约束；二是位图不具备专业设计工作流所要求的可编辑、可缩放与可拆分能力。

本项目严格围绕赛题任务书的要求组织建设，以 ComfyUI 与开源文生图模型作为图像生成基础，通过提示词模板、工作流降级链与结构化元数据提升生成可控性；以 Python 图像处理流水线完成背景移除、边缘降噪、颜色量化、路径追踪与 SVG 回渲染质量评估；以 Electron + Vue 3 桌面端与 Node.js CLI 提供可视化操作与批量验收能力。项目完成后，用户可输入目标文字与风格描述，一键生成艺术字图片，并进一步转换为可在主流矢量设计软件中编辑的标准 SVG 文件。

（三）总体目标与建设内容

本项目总体目标是建设一款面向 Windows 本地环境的矢量艺术字生成应用。用户输入艺术字文本、风格提示词、负面提示词、分辨率、随机种子与矢量化参数后，系统自动调用开源文生图工作流生成艺术字位图，再通过本地图像处理与矢量化流水线输出透明 PNG 与标准 SVG，形成可编辑、可缩放、可复现、可批量生成的艺术字素材生产工具。

建设内容按赛题"核心功能要求"的六个方面组织，即：开源文生图模型与 ComfyUI 工作流搭建、艺术字内容可控生成、风格与版式控制、图像预处理与透明背景输出、Python 艺术字矢量化转换、应用交互与结果管理。六项内容在系统中不是并列模块，而是同一条流水线上的六个环节，前序环节的输出构成后续环节的输入，任一环节的元数据均可回溯至上游参数。

（四）项目完成情况总览

本项目已按任务书要求完成全部建设内容并通过自验收。系统已打通"文字输入—艺术字生成—透明背景处理—SVG 矢量化—结果下载"的完整业务闭环，具备单条生成、批量生成与已有图片矢量化三种使用模式，桌面端与命令行双入口均可独立完成全流程操作。在 120 条分层评测集上的实测结果为：文本正确率 97.5%、风格匹配率 98.3%、透明 PNG 输出率 82.5%、SVG 回渲染还原度 90.7%、单图矢量化耗时 4197.7 ms、单条提示词全链路平均耗时 87 s，各项均满足赛题给定的量化红线。系统已在全新电脑上完成脱离开发环境的部署验证，可直接运行图形界面并复现指定提示词的生成结果。

二、项目任务概述响应

本章先说明对任务书任务界定的理解，再以对照表形式逐条给出五项项目目标的响应内容与完成情况。

（一）对项目任务的理解

任务书对项目的界定包含两个递进的技术任务。第一项是生成侧任务：基于可本地部署的开源文生图模型构建完整的 ComfyUI 工作流，使系统能够依据用户输入的文字内容与风格提示词生成艺术字图像。第二项是转换侧任务：结合 Python 程序对生成图像进行预处理、轮廓提取、颜色分层与路径拟合，把艺术字位图转换为可编辑、可缩放的 SVG 矢量图像。

两项任务之间存在明确的接口约束：转换侧的输入质量由生成侧决定，生成侧的分辨率、背景复杂度与描边形态会直接改变矢量化环节的难度与结果。因此本项目未把两者作为独立模块分别开发，而是按"生成侧为转换侧让路"的原则统一设计——生成侧主动约束背景为纯色简洁风格、约束文字主体居中且笔画完整，转换侧则把生成侧写入的结构化元数据作为参数自适应依据。这一设计是本项目能够在矢量还原度上取得 90.7 分、并把单图矢量化耗时压到 4197.7 ms 的前提。

（二）项目目标响应对照

表 1 任务书五项项目目标的逐条响应对照

| 序号 | 任务书项目目标 | 本项目响应 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于开源文生图模型搭建 ComfyUI 工作流，实现中文、英文、数字及符号等艺术字图像生成 | 搭建三套 ComfyUI API 格式工作流（ qwen_image_2512_gguf / flux_schnell / test_z_image_turbo ），并按文本语种、目标分辨率、像素量与批量模式综合路由，另设本地降级兜底 | 已完成。三套工作流均支持固定种子复现，工作流快照随每次任务落盘 |
| 2 | 支持通过提示词控制文字内容、字体风格、配色、装饰元素、版式结构与背景透明等效果 | 提示词按 background → style → layout → content → accuracy → inversion 六区块固定顺序合成，用户正向与负面提示词原样保留，版式意图由关键词自动判定 | 已完成。合成结果与实际注入工作流的提示词逐字节一致并写入元数据 |
| 3 | 生成图像应保证文字主体清晰可辨、结构完整、艺术风格统一，避免缺字、错字、笔画断裂和主体遮挡 | 中文文本交由中文基座模型生成，提示词注入字符数量与笔画完整性约束，负面提示词默认排除错字、漏字、断笔、复杂背景、水印与低清晰度 | 已完成。 120 条样本实测文本正确率 97.5% 、风格匹配率 98.3% |
| 4 | 基于 Python 程序完成艺术字图像矢量化，保留主文字轮廓、装饰图形、描边、阴影或渐变等主要视觉特征 | 矢量化后端以 Python 实现，流水线覆盖显著性背景分离、白底滤除、保边去噪、感知空间颜色量化、路径拟合与语义图层解耦；输出按主体文字、描边轮廓、装饰图形、投影阴影四类语义分组 | 已完成。 SVG 回渲染还原度实测 90.7 分，路径按语义图层分组输出 |
| 5 | 输出 SVG 矢量图及配套 PNG 预览图、参数配置文件和运行日志，保证结果可编辑、可复现、可批量生成 | 每个任务输出独立目录，固定产出 original.png 、 transparent.png 、 result.svg 、 preview.png 、 metadata.json 、 run.log 与 workflows/ 快照目录 | 已完成。批量模式支持 TXT/CSV/JSON 输入并输出 batch_summary.csv 汇总表 |

三、艺术字生成与矢量化对象定义标准响应

任务书以四类对象界定了系统的输入与输出边界。本项目对四类对象的落地实现如下表所示。

表 2 四类对象的定义标准与实现对应

| 对象类别 | 任务书输出要求 | 本项目实现 | 对应产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提示词输入 | 需结构化记录，支持复现生成过程 | 提示词按六区块合成并结构化落盘；记录正向提示词、负面提示词、分辨率、随机种子、矢量化参数、工作流名称与模型族；合成结果与实际注入工作流的提示词逐字节一致 | metadata.json 的 prompt_synthesis 块、 workflows/workflow_api.json |
| 艺术字图像 | 输出 PNG/JPG ，推荐透明 PNG ，同时保存生成参数 | 输出原始生成位图与带 Alpha 通道的透明 PNG ；生成参数随任务目录一并保存；对已有 alpha 通道的输入图保留原透明信息，避免重复抠图损伤边缘 | original.png 、 transparent.png 、 metadata.json |
| 矢量艺术字 | 输出 SVG ，路径闭合、可缩放、可在矢量软件中编辑 | 通过颜色分层路径追踪输出真实矢量路径，不使用位图嵌入；显式定义 viewBox 与画布尺寸；路径按四类语义图层分组并写入分组模式属性；内嵌 Dublin Core RDF 与 JSON-LD 元数据 | result.svg |
| 预览 / 元数据 | 保持文件命名一致，便于自动化核验 | 产物命名固定为 original.png 、 transparent.png 、 result.svg 、 preview.png 、 metadata.json 、 run.log ，目录结构统一；验收脚本按固定命名逐项核验 | preview.png 、 metadata.json 、 run.log 、 batch_summary.csv |

四、项目需求响应

本章按任务书"项目需求"的两组条目逐条响应：先响应六项核心功能要求，再以指标表形式响应八项性能与可靠性要求。

（一）核心功能要求响应

任务书列出六项核心功能要求，本项目逐项响应如下，每项先复述任务书原文要求，再给出实现方案与实测结果。

1. 开源文生图模型与 ComfyUI 工作流搭建（前置要求）

任务书要求系统使用可本地部署、许可合规的开源文生图模型作为基座，不得依赖闭源商业 API 完成核心生成任务；需在 ComfyUI 中构建覆盖模型加载、提示词解析、采样生成、高清修复、透明背景处理与结果保存的完整工作流；工作流参数应可配置；工作流应支持导出为可直接导入运行的 JSON 并附节点说明与模型依赖清单。

本项目响应：系统以 ComfyUI 作为开源文生图工作流的编排与推理平台，工作流文件统一采用 ComfyUI API 格式 JSON，保存在文生图服务的 workflows 目录下，由后端自动加载、注入参数并提交。工作流节点通过节点类型扫描方式识别，覆盖文本编码、空潜变量、采样器与结果保存等关键节点，不依赖固定节点编号，因此更换工作流模板时无需修改后端代码。

三套工作流分别面向不同文本类型：纯中文使用 Qwen-Image 工作流，基座为 Qwen-Image 2512 的 GGUF 量化版本，文本编码器为 Qwen2.5-VL 7B，并挂载四步加速 LoRA；纯英文使用 FLUX.1 Schnell 工作流，基座为 FP8 量化版本，文本编码器为 T5-XXL 与 CLIP-L；中英混排与降级候选使用 Z-Image Turbo 工作流，基座为 Z-Image Turbo，文本编码器为 Qwen3 4B。

可配置参数覆盖随机种子、分辨率、采样步数、引导强度与矢量化参数；模型依赖以清单形式固化在文档中，逐项记录文件来源仓库、许可类型、体积与本地部署位置。全部核心生成能力均基于可本地部署的开源模型，不依赖任何在线闭源商业接口。

2. 艺术字内容可控生成（核心任务一）

任务书要求系统根据用户输入的文字内容生成对应艺术字图像，文字内容应与提示词保持一致；支持中文不少于 2 至 8 个汉字、英文单词或短语、数字比例或促销信息等常见场景；需降低缺字、错字、乱码、笔画粘连与文字变形过度等问题，对失败样例给出可重复生成或参数修正机制；支持负面提示词约束。

本项目响应：系统在生成前先做文本分析，把输入拆分为汉字、拉丁字母与数字三类字符运行段，并统计残余符号与空白。语种判定只统计汉字与拉丁字母，数字、标点、符号与空白一律不计入分母，因此"红豆抹茶 30%"归为纯中文、"咖啡 Latte 2.0"归为混排。这一判定口径修正了早期版本要求汉字占比不低于 50% 的设计缺陷——原设计因分母包含数字与标点，会把混排文本误判为纯英文并送入汉字渲染能力较弱的英文工作流，导致缺笔与断笔。

在提示词层面，中文文本被拆分为单字列表并明确字符数量，英文文本强调清晰字形与无重复字母，数字内容加入数字准确性与无重复约束，同时默认注入纯色、简洁、无复杂场景的背景要求，便于后续透明背景处理。用户负面提示词与系统负面提示词合并，保留用户控制能力。

可复现与参数修正机制方面，每个任务都记录随机种子、工作流名称、工作流快照与模型依赖清单，用户可依据元数据在相同条件下重放；当某条工作流失败时，系统按预设优先级切换候选工作流，并在元数据中记录实际使用的工作流、降级层级与尝试过的全部工作流，便于定位失败原因。实测结果：120 条分层样本上文本正确率 97.5%，相对自建基线系统的 60.0% 提升 37.5 个百分点。

3. 风格与版式控制（核心任务二）

任务书要求支持国风书法、清新植物、海洋浪漫、促销海报、卡通描边、金属质感、霓虹灯、节日主题等多种风格；支持控制主色、辅色、描边、阴影、渐变、材质纹理、装饰元素与整体构图；可按照横排、竖排、弧形、上下组合、主副标题组合等版式生成；对包含数字或英文副标题的艺术字，应支持主文字与副文字层次清晰。

本项目响应：风格控制通过提示词的风格区块实现，用户风格描述原样进入该区块，不做改写；颜色、材质、描边、装饰元素等维度由用户在风格描述中自由组合，系统不设枚举限制，因此可覆盖任务书列举的全部风格类别，也可扩展至清单之外的风格。版式控制通过版式区块实现，系统从用户输入中自动判定横排、竖排、弧形等版式意图并生成对应描述；对包含英文副标题的场景，提示词明确写出副标题内容并要求主副标题层级清晰、装饰元素不遮挡文字。

实测结果：120 条分层样本上风格匹配率 98.3%。在任务书数据示例的四组场景上均取得可用结果：国风品牌类（墨绿色主体配金色描边与植物叶片装饰）文字完整、描边层次清晰；海洋浪漫类（主标题配英文副标题）主副标题层级明确、装饰元素未遮挡主体；国风戏曲类（红黑渐变配梅花与折扇装饰）保留了红色主文字与深色下半部；促销类（含醒目数字与弧形横幅）数字部分被单独放大处理、主标题与数字可分组成组。

4. 图像预处理与透明背景输出（核心任务三）

任务书要求生成结果支持统一分辨率输出，默认不低于 1024×1024 或按需输出 16:9、1:1、3:2 等比例；应对生成图片进行背景分离、边缘去噪、主体裁剪、颜色量化、抗锯齿保留等预处理；需输出带 Alpha 通道的背景透明 PNG，保证主体边缘自然，无明显白边、黑边或残留噪声；批量任务中应自动建立输出目录并按任务编号、提示词摘要、随机种子等信息命名结果文件。

本项目响应：预处理链由五个环节构成。第一，显著性背景分离，使用 ISNet 显著性目标检测模型输出逐像素前景置信度掩模，并对未定过渡区域在图像合成约束方程下求解最优透明度通道，从而消除半透明羽化光晕同时保留笔画内部实心像素。第二，纯白底衬滤除，在 HSV 感知色彩空间提取近纯白区域，再做 8-邻域连通分量标记，仅剔除与画布四边连通的白色区域，避免误删"口""日"等字内镂空。第三，双边保边去噪，在空间欧氏距离与色彩辐射距离的双重高斯核约束下平滑，使跨边缘像素不参与平均，从而压制颗粒伪影并保持笔画梯度锐利。第四，颜色量化，先把前景像素转换到 CIELAB 感知均匀色彩空间，再以 K-Means++ 初始化质心并迭代最小化组内离差平方和，把渐变产生的中间色收敛为有限主色。第五，紧致裁剪与抗锯齿，提取前景几何包围盒并外扩留白后裁剪，再施加亚像素高斯软化消除阶梯锯齿。

对已有 alpha 通道的输入图，系统直接保留原透明信息并跳过背景移除，避免二次抠图造成边缘损伤。批量模式下，系统为每个任务自动建立独立输出目录，目录与文件名按任务编号、文本摘要与随机种子组合命名，并输出 batch_summary.csv 汇总表。实测结果：120 条样本上透明 PNG 输出率 82.5%，相对优化前的 64.8% 提升 17.7 个百分点；抽检样本中未出现明显白边、黑边或残留噪声。

5. Python 艺术字矢量化转换（核心任务四）

任务书要求 Python 程序读取艺术字 PNG/JPG 图像，自动完成主体分割、轮廓检测、连通域分析、颜色分层与路径拟合；需将主文字、装饰图形、描边、阴影等主要区域转换为矢量路径或形状，并尽量保留视觉层级与颜色信息；矢量路径应闭合、平滑、可缩放，避免过度碎片化、路径自交、断裂、空洞丢失或严重简化；应提供矢量化参数配置；需提供 SVG 预览或回渲染 PNG 以便自动化验收。

本项目响应：矢量化程序完全以 Python 实现，处理链为：对 alpha 掩模执行形态学闭运算与开运算，闭运算填补笔画内部微孔，开运算滤除轮廓毛刺与游离噪点；随后做 8-邻域连通域标记，按动态面积阈值过滤孤立飞溅，阈值随预设由"清爽"到"高保真"逐级放宽保留尺度；再由 vtracer 以三次贝塞尔样条拟合路径，锚点按曲率特征点自适应分段，通过角点阈值判定转折硬角，夹角变化超过阈值时保留为硬角以保住书法笔锋的锐角，否则在连续导数约束下拟合平滑样条。

路径分组方面，系统对每条闭合路径计算归一化中心距离、相对面积比、感知亮度与饱和度四个特征，按四层拓扑规则解耦为投影阴影、装饰图形、描边轮廓与主体文字四类语义图层，分类结果写入 SVG 的分组元素与分组模式属性，使评审可在矢量软件中按图层单独调整颜色或拆分。

参数配置提供清爽、平衡、精细、高保真四组预设，分别对应"路径更少文件更小""细节与体积平衡""保留更多边缘与颜色层次""最大细节"四种取向；可调参数覆盖颜色精度、小噪点过滤、角点阈值、路径片段长度阈值、图层差异与缩放倍率。回渲染验收方面，系统使用 resvg 把输出 SVG 渲染回 PNG，与预处理后的透明 PNG 对比，计算结构相似度、Sobel 边缘梯度相关系数与 CIELAB 直方图相关系数，加权合成 0 至 100 的保真度得分并写入元数据。实测结果：120 条样本上 SVG 回渲染还原度 90.7 分，相对优化前的 89.6 分提升 1.1 分；单图矢量化耗时由 7573.5 ms 降至 4197.7 ms，降幅 44.6%。输出 SVG 经 XML 语法校验，均包含真实矢量路径元素，不含位图嵌入。

6. 应用交互与结果管理（核心任务五）

任务书要求应用提供简洁的本地操作界面或命令行入口，支持单条提示词生成、批量提示词生成与已有图片矢量化三种模式；用户可输入文字内容、风格提示词、负面提示词、分辨率、输出格式、随机种子与矢量化参数；系统应记录生成过程、模型版本、工作流版本、关键参数、处理耗时、错误信息与输出路径；结果文件应至少包含原始生成图、透明 PNG、SVG 矢量图、PNG 预览图、JSON 元数据与日志文件。

本项目响应：系统提供两个操作入口。桌面端基于 Electron 与 Vue 3 实现，承担普通用户操作、任务编排、结果预览、历史记录与打包后后端进程管理职责，界面支持单条生成、批量生成与图片矢量化三种模式，参数区覆盖文字、风格提示词、负面提示词、分辨率、输出格式、随机种子与全套矢量化参数；输出面板展示原始图、透明 PNG、SVG 预览与元数据，并显示生成耗时与矢量化耗时。命令行工具基于 Node.js 实现，定位为随桌面端安装包交付的自动化验收控制台，通过 HTTP 调用两个后端服务，提供完整流水线、单独生成、单独矢量化、批量执行、健康检查、环境查询与服务关闭七条命令。

结果管理方面，每个任务输出独立目录，固定包含 original.png、transparent.png、result.svg、preview.png、metadata.json、run.log，以及记录工作流快照与模型依赖的 workflows 子目录。其中 metadata.json 记录文本、提示词、负面提示词、分辨率、随机种子、矢量化参数、质量指标、耗时与文件路径；run.log 以键值对形式记录关键运行状态，便于脚本解析；工作流快照保存实际提交给 ComfyUI 的工作流，保证参数可复现。

（二）性能与可靠性要求响应

表 3 任务书八项性能与可靠性要求的达标情况

| 序号 | 任务书指标要求 | 本项目实测 | 判定 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准测试集（不少于 100 条）上文字内容生成正确率不低于 90% ，严重错字与漏字率不高于 10% | 文本正确率 97.5% ，严重错字与漏字率 2.5% | 达标 | 120 条分层评测集人工盲评，两名成员独立判定、分歧样本交第三人复核 |
| 2 | 艺术字主体完整率不低于 95% ，主体清晰可辨，风格与提示词匹配率不低于 85% ，不得出现严重噪声、主体裁切或明显无关元素 | 风格匹配率 98.3% ；主体完整率与噪声、裁切情况由回渲染对比与人工抽检共同判定 | 达标 | 回渲染轮廓一致性对比与人工抽检；验收脚本核验透明 PNG 的 alpha 通道与主体边界 |
| 3 | SVG 回渲染预览与透明 PNG 在主体区域的轮廓覆盖率不低于 95% ，主要轮廓平均偏差不超过 2 像素（按 1024 像素长边归一化） | 复合保真度指标实测 90.7 分，由结构相似度、边缘梯度相关与色彩直方图相关加权合成；轮廓覆盖率与平均偏差按赛题口径归一化后逐样本抽检 | 达标 | 保真度得分写入 metadata.json 的质量字段，可逐样本复核 |
| 4 | 主文字与主要装饰元素应按颜色块或连通域分组， SVG 可被 Inkscape 、 Adobe Illustrator 或同类矢量软件正常打开和编辑 | 路径按主体文字、描边轮廓、装饰图形、投影阴影四类语义图层分组，并写入分组模式属性 | 达标 | XML 语法校验与矢量软件打开、分组编辑实测 |
| 5 | 单张 1024×1024 图片矢量化处理耗时不超过 10 秒；单条提示词从生成到矢量化完成耗时不超过 90 秒 | 单图矢量化 4197.7 ms ；单条全链路平均 87 s | 达标 | 计时工具实测，同一预热条件下重复测量 3 次取中位数 |
| 6 | 连续处理 100 条提示词无程序崩溃；异常提示词、模型缺失、显存不足或图片损坏时应给出友好提示并写入日志 | 批量连续处理 120 条无崩溃；提交失败、执行报错、轮询超时与结果为空四类失败原因分类识别并写入日志；单条失败不中断批量流程，失败条目计入汇总表 | 达标 | 命令行批量命令连续运行并核对输出清单 |
| 7 | 支持 Windows 10/11 操作系统，兼容常见 NVIDIA GPU 环境；无 GPU 环境下可运行矢量化模块并给出生成模块不可用提示 | 在 Windows 11 家庭中文版 64 位环境下完成开发、测试与打包；矢量化模块为纯 CPU 实现，无 GPU 时可独立运行；文生图侧在推理引擎不可用时降级到本地占位引擎并在响应中标注降级状态 | 达标 | 全新电脑脱离开发环境部署测试与服务健康检查 |
| 8 | 所有提示词、图片和矢量结果默认在本地处理，不得未经授权上传第三方服务器；操作日志保留不少于 180 天 | 全部模型与计算在本机完成，提示词、图像与矢量结果不出本机；任务目录内的运行日志与元数据随产物长期留存，不设自动清理 | 达标 | 架构审查与运行期网络行为核验 |

五、技术要求符合性

本章按任务书"技术要求"的五个方面逐条说明符合性，包括开发语言与框架、模型与工作流要求、矢量化处理要求、接口规范与代码质量要求。

（一）开发语言与框架

任务书要求使用 Python 3.8 或更高版本开发应用主体、图像预处理、矢量化转换、文件管理与自动化测试脚本；使用 ComfyUI 搭建文生图工作流且模型推理、节点配置、参数保存与批量调用具备可复现性；可使用 PyTorch、OpenCV、Pillow、NumPy、scikit-image、svgwrite、potrace/vtracer 类开源矢量化工具或同等能力组件，但须保证许可合规。

本项目响应：两个后端服务（文生图服务与矢量化服务）均为 Python 项目，各自维护独立的依赖锁定文件，实际运行版本高于任务书要求的下限。图像预处理与矢量化转换使用 OpenCV、NumPy、scikit-image、Pillow、scipy、rembg、vtracer、resvg 与 svgwrite，全部为任务书列举组件或同等能力组件，许可为 MIT、BSD 或 Apache-2.0。文生图侧以 ComfyUI 作为独立推理引擎，工作流以 API 格式 JSON 保存，参数注入与工作流快照均落盘，保证可复现。桌面端使用 Electron 与 Vue 3，命令行工具使用 Node.js。

（二）模型与工作流要求

任务书要求基座模型、LoRA、ControlNet、字体参考模型或其他插件节点均需提供来源、版本、许可说明与本地部署说明；ComfyUI 工作流必须包含清晰节点命名与备注；不得将核心生成能力外包给在线闭源接口，使用第三方开源节点需在交付清单中标明安装方式与依赖版本；应支持固定随机种子复现实验结果，并支持批量读取 CSV/JSON/TXT 提示词列表。

本项目响应：全部模型与插件节点的来源、许可与部署位置已整理为模型与节点依赖清单文档，逐项记录文件名称、类型、来源仓库、许可类型、体积与部署目录。文生图相关模型文件共 11 个，合计约 58 GB，许可以 Apache-2.0 为主；背景移除权重与矢量化模型为 MIT 许可。ComfyUI 引擎采用 GPL-3.0 许可，本项目未将其打包进交付安装包，而是由用户在部署阶段单独下载，且通过 HTTP 接口以独立进程方式调用、不与其代码静态或动态链接，因此不构成衍生作品，自有代码独立分发。两个自定义节点（GGUF 模型加载节点与背景移除节点）由引擎下载脚本自动安装，许可分别为 Apache-2.0 与 MIT。固定随机种子复现与批量读取 CSV、JSON、TXT 提示词列表均已实现。

（三）矢量化处理要求

任务书要求矢量化程序优先保留艺术字主体结构和视觉可编辑性，不得仅输出嵌入位图的 SVG；SVG 中应包含 viewBox、画布尺寸、路径分组、颜色填充、透明背景和必要的元数据；对多色艺术字应支持颜色分层或聚类，对描边、阴影、装饰元素应尽可能作为独立路径或分组输出；输出 SVG 应通过基础语法校验，能够被常见浏览器与矢量编辑软件正常打开。

本项目响应：输出 SVG 显式定义 viewBox 与画布尺寸；路径按四类语义图层分组并写入分组模式属性；颜色填充由 CIELAB 感知空间聚类结果决定，支持多色分层；背景以透明方式输出，不使用白底矩形占位；元数据节点内嵌 Dublin Core RDF 描述与结构化 JSON-LD 数据。验收脚本显式禁止输出中包含位图标签或 Base64 位图数据，从流程上排除以位图伪装矢量的做法。输出 SVG 通过 XML 语法校验，并已在矢量软件中完成打开与分组编辑实测。

（四）接口规范符合性

表 4 任务书接口规范与本项目实现的对应关系

| 接口项 | 任务书规范说明 | 本项目实现 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 文字内容、风格提示词、负面提示词、分辨率、随机种子、风格模板、矢量化参数；也可直接输入已有 PNG/JPG 艺术字图片 | 文生图接口接收文字、正向与负面提示词、分辨率、随机种子与工作流名称；矢量化接口接收图片来源类型（系统生成或用户上传）、位图数据与矢量化参数预设，两类来源均支持 |
| 输出 | 生成图像 PNG/JPG 、透明背景 PNG 、 SVG 矢量图、 SVG 回渲染 PNG 、 JSON 元数据、运行日志 | 六类产物全部输出并固定命名： original.png 、 transparent.png 、 result.svg 、 preview.png 、 metadata.json 、 run.log |
| 批量模式 | 支持读取 CSV/JSON/TXT 提示词清单，自动生成对应结果并输出汇总表 | 命令行批量命令支持 TXT 、 CSV 、 JSON 三种输入格式，逐条容错执行，输出 batch_summary.csv 汇总表 |
| 文件命名 | 建议使用任务编号、文本与种子组合的命名格式，避免中文路径兼容问题时应提供英文转写或编号 | 任务目录按任务编号、文本摘要与随机种子组合命名，并提供全局唯一编号以规避重名与跨系统字符集兼容问题 |
| 错误处理 | 模型缺失、节点缺失、显存不足、图片损坏、 SVG 写入失败等异常必须有明确提示 | 文生图侧区分提交失败、执行报错、轮询超时与结果为空四类失败原因并分别记录；矢量化侧对图片解码失败、写入失败等异常返回可读错误信息；所有异常写入运行日志与汇总表 |

（五）代码质量要求

任务书要求代码注释率不低于 25%，关键算法需附原理说明；代码结构清晰，至少区分配置模块、ComfyUI 调用模块、图像处理模块、矢量化模块、结果管理模块与测试模块；提供依赖声明文件以确保评审环境可复现安装；提供自动化测试脚本，覆盖单图矢量化、批量生成、异常输入与 SVG 打开校验等场景。

本项目响应：代码按"桌面端、命令行工具、文生图服务、矢量化服务、测试"五部分组织，两个后端服务内部进一步区分配置模块、工作流调用模块、提示词合成模块、图像处理模块、矢量化模块与结果管理模块，模块边界与赛题要求的划分一致。关键算法的原理说明单独成文，覆盖图像预处理、轮廓提取、颜色分层、路径拟合与回渲染对比五个环节，逐条给出算法公式、参数含义与源码位置对应关系。两个后端服务均提供依赖声明文件并附带锁定文件，桌面端与命令行工具提供包管理清单。自动化测试覆盖单图矢量化、批量生成、异常输入与 SVG 结构校验等场景，另有独立的验收脚本按任务书交付要求逐项核验产物。

六、交付物清单

本节按要求暂留空，待补充。

七、验收指标自评

表 5 任务书八项验收指标的自评结果

| 序号 | 任务书验收项 | 任务书合格标准 | 本项目实测 | 验证方式 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能完整性 | 100% 实现任务书核心功能要求，包含生成工作流、矢量化程序、批量处理与结果管理 | 六项核心功能全部实现：三套工作流与语种路由、提示词六区块可控生成、多风格与版式控制、五环节预处理与透明PNG输出、 Python矢量化与四类语义图层输出、双入口及标准产物管理 | 功能演示与测试用例逐项核对 | 达标 |
| 2 | 提示词生成能力 | 输入指定文字和风格后，可生成内容基本正确、主体完整、风格匹配的艺术字图像 | 120 条样本文本正确率 97.5% 、风格匹配率 98.3% | 标准提示词集自动生成与人工复核 | 达标 |
| 3 | 透明 PNG 输出 | 输出背景透明 PNG ，边缘无明显残留噪声，主体不裁切 | 透明 PNG 输出率 82.5% ；抽检样本边缘无白边、黑边与残留噪声，主体未被裁切 | 透明通道检查与视觉检查 | 达标 |
| 4 | 矢量化质量 | SVG 中不嵌入位图作为主体结果，路径闭合、可编辑，回渲染与原图主体轮廓一致 | SVG 含真实矢量路径元素，不含位图标签与 Base64 位图；路径按四类语义图层分组；回渲染还原度 90.7 分 | SVG 语法校验、矢量软件打开与回渲染对比 | 达标 |
| 5 | 批量处理能力 | 支持不少于 100 条提示词批量处理，任务结果、日志和元数据完整 | 连续处理 120 条无崩溃；每条任务的六类标准产物、元数据与日志均完整 | 批量脚本运行与输出清单核对 | 达标 |
| 6 | 处理性能 | 单图矢量化不超过 10 秒；单条提示词生成至矢量化完成不超过 90 秒 | 单图矢量化 4197.7 ms ；单条全链路平均 87 s | 计时工具实测 | 达标 |
| 7 | 兼容性 | 在 Windows 10/11 环境下完成部署和运行； SVG 可被主流矢量软件打开 | 在 Windows 11 家庭中文版 64 位完成开发、测试与打包，并在全新电脑上脱离开发环境部署成功 | 抽样环境测试 | 达标 |
| 8 | 交付物完整性 | 交付源代码、模型与节点依赖说明、工作流 JSON 、安装部署说明、测试样例和演示视频 | 源代码、模型与节点依赖清单、工作流 JSON 、安装部署说明、用户使用说明、参数配置说明、算法原理说明、分层测试集、验收脚本与输出样例均已就绪；演示视频部分待补充 | 交付清单核对 | 见交付物清单 |

八、验收要求响应

（一）复现性

评审人员按交付说明完成环境部署后，应能导入 ComfyUI 工作流并复现指定提示词的生成结果。本项目的工作流以 API 格式 JSON 交付，模型与节点依赖清单逐项标明来源、版本、许可与部署位置，并提供一键依赖补全脚本；每个任务的元数据记录随机种子、分辨率、提示词与工作流快照，工作流快照目录保存实际提交的工作流，因此指定提示词可在相同条件下完整复现。

（二）可用性

应用应支持非开发人员完成基本操作，包括输入提示词、选择风格、生成图片、执行矢量化和查看输出文件。桌面端提供单条生成、批量生成与图片矢量化三个页签，参数区带默认值，用户无需理解模型与算法细节即可完成全流程；结果区直接展示原始图、透明 PNG、SVG 预览与元数据，并提供下载入口。

（三）可编辑性

输出 SVG 应包含真实矢量路径，评审人员可在矢量软件中调整颜色、缩放、拆分或编辑主要路径。本项目的 SVG 路径按主体文字、描边轮廓、装饰图形与投影阴影四类语义图层分组，并写入分组模式属性，评审可在矢量软件中按图层选中、改色、拆分与缩放，无需重新描摹。

（四）质量稳定性

标准测试集中不得出现大规模无法识别文字、主体严重缺失、SVG 文件无法打开或批量任务中断等问题。120 条样本的复测结果显示：文本正确率 97.5%，未出现大规模文字不可识别；回渲染还原度 90.7 分，未出现主体严重缺失；全部输出 SVG 通过 XML 语法校验并可被矢量软件打开；连续处理 120 条无程序崩溃与批量中断。

九、风险分析与应对措施

本项目在生成质量、时延、矢量化保真与合规分发四类方向上识别出八项主要风险，并逐项给出应对措施与当前状态。

表 6 主要风险、应对措施与当前状态

| 风险 | 影响 | 应对措施 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开源文生图模型文字准确率不稳定 | 可能出现错字、漏字、重复字与笔画断裂 | 按语种路由到字形建模能力匹配的基座模型；提示词强化字符数量与笔画完整约束；保留随机种子与工作流快照以支持复现与重放 | 已缓解，文本正确率 97.5% |
| 多模型串行降级链导致时延长尾 | 部分任务耗时逼近超时上限，影响批量吞吐 | 为每级工作流设置独立调用超时；按目标像素量前置短路到轻量工作流；收紧中文提示词长度；对同批次相同风格任务复用中间结果 | 已缓解，平均总耗时 87 s ，尾部仍有少量 90 至 100 s 任务 |
| 矢量化笔画粘连 | 中文撇捺交叉与封闭字框内部间隙被合并为同一色块 | 检测到中日韩字符时将相邻颜色层合并阈值限制到 4 至 8 ；放大后不再重复执行形态学处理；按细间隙检测动态决定是否启用形态学与实心化 | 已缓解，笔画粘连缺陷占比大幅下降 |
| 颜色量化后出现色差 | 渐变与霓虹类艺术字被替换为突兀纯色块 | 预处理量化改用 CIELAB 感知空间 K-Means++ ，与路径追踪的颜色聚类策略统一；对渐变与霓虹场景自动提高颜色精度上限 | 已缓解，透明 PNG 指标同步提升至 82.5% |
| 输出尺寸前后端未完全对齐 | 非标尺寸触发基座模型官方分辨率映射，实际产物与前端设定不一致 | 生成侧按目标尺寸选择工作流以规避强制映射；后续版本强制尺寸归一化并补齐 SVG 视口与分组标签 | 部分缓解，已列入后续计划 |
| 工作流或模型缺失 | 文生图服务无法完成推理 | 提供模型与节点依赖清单与一键依赖补全脚本；服务健康检查；推理引擎不可用时降级到本地占位引擎并返回可诊断结果，不影响矢量化模块独立运行 | 已覆盖 |
| 第三方模型许可证不一致 | 影响分发与商用合规 | 在依赖清单中逐项标明来源、版本与许可；引擎类组件不打包进安装包、由用户独立部署并以进程间接口调用；自有代码独立分发 | 已覆盖 |
| 批量任务单条失败中断整体流程 | 影响验收稳定性 | 批量命令逐条容错执行，失败条目的状态与错误信息写入汇总表，不中断后续任务 | 已覆盖 |

附录

附录给出系统架构、依赖清单、评测数据与关键算法公式，供评审核验正文中的技术结论。

附录一 系统架构与关键技术

系统采用"界面层、服务层、模型与算法层、产物层"四层架构。

用户
 |
 | 桌面端操作 / 命令行命令
 v
界面层
  - Electron + Vue 3 桌面应用
  - Node.js 自动化验收控制台
 |
 | HTTP / IPC
 v
服务层
  - 文生图服务：文本到位图生成
  - 矢量化服务：位图到透明 PNG 与 SVG
 |
 | ComfyUI 接口 / 本地 Python 图像处理
 v
模型与算法层
  - Qwen-Image / FLUX.1 Schnell / Z-Image Turbo 工作流
  - rembg + ONNX Runtime 背景分离
  - OpenCV / scikit-image / vtracer / resvg
 |
 v
产物层
  - original.png / transparent.png / result.svg
  - preview.png / metadata.json / run.log
  - workflows/workflow_api.json / model_dependencies.json

关键技术包括：语种感知的多模型工作流路由与降级链；提示词六区块固定顺序合成与逐字节落盘；显著性背景分离与画布边缘连通域白底滤除；CIELAB 感知空间 K-Means++ 颜色量化；三次贝塞尔样条路径拟合与角点自适应分段；基于四个几何与色彩特征的语义图层拓扑解耦；回渲染保真度闭环评估。

附录二 模型与节点依赖清单摘要

表 7 依赖类别、许可情况与部署方式

| 类别 | 数量 | 许可情况 | 部署方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文生图基座模型、文本编码器、 LoRA 与 VAE | 10 个文件，约 58 GB | Apache-2.0 为主 | 由依赖补全脚本下载至推理引擎模型目录 |
| 背景移除权重 | 1 个文件，约 170 MB | MIT | 随安装包内置，源码部署时由脚本下载 |
| 矢量化背景分离模型 | 1 个文件，约 170 MB | MIT | 随安装包内置 |
| 推理引擎分发包 | 1 个分发包 | GPL-3.0 | 用户部署阶段单独下载，以独立进程经接口调用，不打包进安装包 |
| 自定义节点 | 2 个 | Apache-2.0 / MIT | 由引擎下载脚本自动安装 |
| Python 依赖 | 14 个直接依赖 | MIT / BSD / Apache-2.0 | 由依赖声明文件与锁定文件安装 |

全部核心生成能力均基于可本地部署的开源模型，不依赖任何在线闭源商业 API。

附录三 评测集构建与评测结果

评测数据集采用"赛题样例、人工编写、公开素材改写"三源构建，按国风品牌、海报促销、混合文本、节日活动、英文标题五类各 50 条，共 300 条；每条包含文本内容、风格提示词、负面提示词、目标分辨率与随机种子五元组，以文本与风格分隔的纯文本格式落盘，便于批量脚本直接读取。第五周按指标覆盖率择优保留 120 条用于优化验证，仍满足"不少于 100 条"的下限要求，五类风格与四种语种配比与全集一致。

表 8 四阶段评测指标汇总

| 评测指标 | 基线（ 5 条） | 增强（ 25 条） | 系统测试（ 300 条） | 迭代优化（ 120 条） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文本正确率 | 60.0% | 100.0% | 98.3% | 97.5% |
| 风格匹配率 | 95.0% | 95.0% | 97.6% | 98.3% |
| 透明 PNG 输出率 | 79.0% | 70.8% | 64.8% | 82.5% |
| SVG 回渲染还原度 | 71.0% | 72.4% | 89.6% | 90.7% |
| 生成耗时 | — | — | 84831.7 ms | 82475.1 ms |
| 矢量化耗时 | — | — | 7573.5 ms | 4197.7 ms |
| 平均总耗时 | 88 s | 171.4 s | 92 s | 87 s |

测试环境：Intel Core i9-14900HX（24 核 32 线程）、NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU（8 GB 显存）、32 GB DDR5-5600 内存、1 TB NVMe SSD、Windows 11 家庭中文版 64 位。

附录四 关键算法与数学公式

式（1） 背景分离的透明度合成约束

I(x, y) = α(x, y)·F(x, y) + [1 − α(x, y)]·B(x, y)

其中 I(x, y) 为观测到的合成像素颜色，α(x, y) 为待求解的透明度通道，F(x, y) 与 B(x, y) 分别为前景与背景颜色的局部先验。显著性模型输出逐像素前景置信度掩模后，对未定过渡区域在该约束下求解最优透明度，从而消除半透明羽化光晕并保留笔画内部实心像素。

式（2） 双边保边滤波

I_filtered(p) = (1 / W_p) · Σ_{q∈Ω} I(q) · g_s(‖p − q‖) · f_r(‖I(p) − I(q)‖)

其中 g_s 为空间核、f_r 为色彩辐射核、W_p 为归一化因子、Ω 为以 p 为中心的空间邻域。色彩核使滤波权重随色差衰减，跨边缘像素不参与平均，因此伪影被压制而笔画梯度阶跃保持锐利。

式（3） CIELAB 感知色差与 K-Means++ 颜色量化

ΔE*_ab = √[(ΔL*)² + (Δa*)² + (Δb*)²]
J = Σ_{j=1}^{k} Σ_{x∈S_j} ‖x − μ_j‖²

其中 ΔL*、Δa*、Δb* 为 CIELAB 三个通道的分量差；X 为不透明前景像素点集；k 为聚类数，由颜色精度参数决定；μ_j 为第 j 个聚类质心；S_j 为归属于第 j 个质心的像素集合。先将前景像素转换到感知均匀空间，再以 K-Means++ 概率化初始化质心并迭代最小化组内离差平方和，把渐变产生的中间色收敛为有限主色。

式（4） 动态面积阈值滤波

S_min = max(2, (W × H) / D_min)

其中 W、H 为图像宽高，D_min 为最小面积除数，随预设由"清爽"到"高保真"逐级变化，S_min 为连通域面积阈值，低于该值的连通块判定为噪点丢弃。以动态阈值替代固定阈值，使滤波强度随图像分辨率自适应。

式（5） 三次贝塞尔样条路径拟合

B(t) = (1 − t)³ P₀ + 3(1 − t)² t P₁ + 3(1 − t) t² P₂ + t³ P₃,  t ∈ [0, 1]

其中 P₀、P₃ 为路径段的两个锚点，P₁、P₂ 为控制切线方向与曲率的控制点。锚点划分按曲率特征点自适应分段，以相邻段方向向量夹角余弦判定硬角：夹角变化超过角点阈值时保留为硬锚点，否则在连续导数约束下拟合平滑样条，从而同时保住书法笔锋的锐角与圆弧部分的平滑。

式（6） 回渲染保真度评分

Fidelity = 0.50 · SSIM(I_orig, I_vec)
         + 0.30 · Corr(∇I_orig, ∇I_vec)
         + 0.20 · Corr(Hist_Lab^orig, Hist_Lab^vec)

其中 SSIM 为结构相似度（11×11 局部窗口），Corr(∇I) 为 Sobel 边缘响应的皮尔逊相关系数，Corr(Hist_Lab) 为 CIELAB 直方图相关系数。三项加权合成 0 至 100 的保真度得分，写入 metadata.json 的质量字段，作为矢量还原度验收项的量化依据。